-8-

**ส่วนที่ 3**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)**

**1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้-สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64) | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้-สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 570 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย | 1,270,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 10  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย-สระน้ำพรุจูด  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64) | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย-สระน้ำพรุจูด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร หนา 0.15เมตรจำนวน 1 สาย | 1,398,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 3  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9-สระน้ำพรุนายพรหม  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64) | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9-สระน้ำพรุนายพรหม  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร | 540,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 9  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี-บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์หมู่ 9 (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64) | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี-บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 312 เมตร หนา 0.15 เมตร | 700,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 9  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64) | -โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 | 694,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 2  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม-บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11-หมู่ 5 (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64) | -โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม-บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11-หมู่ 5 | 52,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | หมู่ 11-5  ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้สอย  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างออกแบบ สำรวจ และเขียนแบบแปลนจำนวน 30,000 บาท  -โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับสองข้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลบางดีฯ จำนวน 3,000 บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ เช่นรถฟาร์มแทรคเตอร์ (รถไถ) จำนวน 30,000 บาท | 63,000.00  งบตามข้อบัญญัติปี64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | วัสดุก่อสร้าง  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน หินคลุก หินผุ ไม้ฯ | 100,000.00  งบตามข้อบัญญัติปี64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

-12-

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าออกสำรวจไฟฟ้าค่าธรรมเนียมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ค่าตัดต้นไม้สองข้างถนนของอบต.บางดี | 20,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และไฟฟ้าสาธารณะริมทางที่ติดตั้งใหม่ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาส สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ เบรกเกอร์ มิเตอร์ไฟฟ้าฯ | 200,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานราชการ อบต.บางดี เช่น รถเกรด รถบด รถไถ รถกระเช้าฯ | 30,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการติดตั้งไฟจราจร(ไฟกระพริบ)พร้อมป้ายบอกทาง ในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ม.1-ม.12  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟจราจร(ไฟกระพริบ)พร้อมป้ายบอกทาง ในเขตพื้นที่ตำบลบางดี ม.1-ม.12 | 488,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานการพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -ค่าจ้างเหมาบริการวางท่อประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังประปาฯ | 30,000.00  บตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.บางดี | 100,000.00  งบตาข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุก่อสร้าง  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล มิเตอร์น้ำฯ | 280,000.00  งบตาข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ค่าสาธารณูปโภค  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาของ อบต.บางดี | 1,300,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าครุภัณฑ์  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -ครุภัณฑ์การเกษตร  .เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า เครื่องละ 8,200 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 16,400.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบลบางดี | กองช่าง  อบต.บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้ ร.ร.ในสังกัด (สพฐ.) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 (อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน)  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - อุดหนุน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  1. ร.ร.วัดบางดี 272 คน และสำรองเด็กเพิ่มอีก 10 คน เป็นเงิน1,128,000 บาท  2.ร.ร.ทุ่งยางงาม 124 คน และสำรองเด็กเพิ่มอีก 10 คนเป็นเงิน 536,000 บาท  3. ร.ร.บ้านซา 132 คน และสำรองเด็กเพิ่มอีก 10 คนเป็นเงิน 568,000 บาท  4. ร.ร.บ้านควนอารี 105 คนและสำรองเด็กเพิ่มอีก 10คนเป็นเงิน 460,000บาท | 2,692,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ร.ร.สังกัด (สพฐ.) ทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศพด.ตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กตำบลบางดี จำนวน 172 คน และสำรองเด็กเพิ่มอีก 10 คน อัตราคนละ 20 บาท/จำนวน 245 วัน) | 891,800.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศึกษา(ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัด (สพฐ.)  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ร.ร. ในสังกัด (สพฐ)จำนวน 4 แห่ง (อัตราคนละ 7.37บาท/ จำนวน 260 วัน) ได้แก่  1. ร.ร.วัดบางดี 272 คน และสำรองเพิ่มอีก 10 คน เป็นเงิน 415,668 บาท  2. ร.ร.บ้านทุ่งยางงาม 124 คน และสำรองเพิ่มอีก 10 คน เป็นเงิน 197,516 บาท  3. ร.ร. บ้านซา 132 คน และสำรองเพิ่มอีก 10 คน เป็นเงิน 209,308 บาท  4. ร.ร. บ้านควนอารี 105 คน และสำรองเพิ่มอีก 10 คน เป็นเงิน 169,510 บาท  5.ศพด.บางดี (อัตราคนละ 7.37 บาท/จำนวน 172 คน และสำรองเพิ่มอีก 10 คน จำนวน 245 วัน) เป็นเงิน 328,628 บาท | 1,320,630.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ร.ร.สังกัด (สพฐ.) ทั้ง 4 แห่ง และ ศพด. ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -ค่าหนังสือเรียนสำหรับ ศพด.ตำบลบางดี จัดสรรให้เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (อัตราคนละ 200 บาท/จำนวน 123 คน) สำรองเด็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 คน เป็นเงิน 26,600 บาท  -ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ ศพด.ตำบลบางดี จัดสรรให้เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (อัตราคนละ 200 บาท/จำนวน 123 คน) สำรองเด็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 คน เป็นเงิน 26,600 บาท  -ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ ศพด.ตำบลบางดี จัดสรรให้เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (อัตราคนละ 300 บาท/จำนวน 123 คน) สำรองเด็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 คน เป็นเงิน 39,900 บาท  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ ศพด.ตำบลบางดี จัดสรรให้เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (อัตราคนละ 430 บาท/จำนวน 123 คน) สำรองเด็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 คน เป็นเงิน 57,190 บาท | 150,290.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์(จากข้อบัญญัติปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ของ ศพด.ตำบลบางดี | 25,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติอบต.บางดี  (จากข้อบัญญัติปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 | 120,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 47,600.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเด็กเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 22,500.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่างๆ ของ ศพด.ตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | - เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี | 30,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของจังหวัดตรังเป็นค่าก้อนเชื้อเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า การขยายพันธุ์หม่อน และรายจ่ายอื่น ๆ | 7,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | - ศพด.ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และ สืบสาน วัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 3,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และ สืบสาน วัฒนธรรมไทยประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | 40,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรมตำบลบางดี(จากข้อบัญญัติปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรมตำบลบางดี | 3,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 | 250,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | สนามกีฬา ร.ร.บางดีวิทยาคม | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดีร่วมแข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาของตำบลบางดีร่วมแข่งขันกับอปท.หรือหน่วยงานอื่น | 60,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

4. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลฯลฯ | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบล  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

4. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบล  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและรายจ่ายอื่นๆฯลฯ | 75,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | ตำบล  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี(จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯในเขต อบต.บางดี ปีละ 2 ครั้ง | 21,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | พื้นที่ตำบลบางดี ม.1-ม.12 | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการป้องกันติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง(จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 4,532.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่นค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 140,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | พื้นที่ตำบลบางดี ม.1-ม.12 | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าชุดปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ ยา ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และรายจ่ายอื่น ๆ | 200,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  หรือการแพทย์  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และสารเคมี เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น น้ำยาฉีดพ่น ทรายอเบท และอื่น ๆ | 5,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | พื้นที่ตำบลบางดี  ม.1-ม.12 | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านในตำบลบางดี จำนวน 12 หมู่บ้าน ในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000บาท | 240,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | พื้นที่ตำบลบางดี ม.1-ม.12 | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางฯ | 120,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมศึกษาดูงานโดยใช้หลักธรรมคำ  สอนทางพุทธศาสนาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมศึกษาดูงานโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ | 80,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | เขตพื้นที่ตำบลบางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (จากข้อบัญญัติ  ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงพลังเชิดชูสถาบันของชาติไทย ค่าเดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความเป็นชาติ และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ | 20,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมใหม่/และฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หรือส่งสมาชิกอปพร.เข้าอบรมฝึกทบทวนจากหน่วยงานอื่น อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมใหม่/และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หรือส่งสมาชิกอปพร.เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 50,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเฝ้าระวังจุดตรวจในเหตุการณ์อื่นๆ อบต.บางดี  อ.ห้วยยอดจ.ตรัง (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือเฝ้าระวังจุดตรวจในเหตุการณ์อื่นๆ อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | พื้นที่  อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการออกตรวจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด การก่ออาชญากรรมฯ (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการออกตรวจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด การก่ออาชญากรรมฯ | 5,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายตัดชุด อปพร./กู้ชีพกู้ภัย (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตัดชุด อปพร.และชุดกู้ชีพ/กู้ภัย อบต.บางดี จำนวน 10 ชุด | 25,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การจัดหาวัสดุอื่น(กิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง ไฟกระบอง ไฟฉาย รองเท้าบู๊ท เสื้อฝน หมวก และอื่นๆ | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | | | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำทบทวน แผนชุมชน และแผนพัฒนา อบต.(จากข้อบัญญัติ  ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำทบทวน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ฯลฯ | | | 3,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.บางดี  ม.1-ม.12 ต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | โครงการจิตอาสาตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาตำบลบางดีฯลฯ | 50,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.บางดี  ม.1-ม.12 ต.บางดี | | | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน อบต.บางดี  อ.ห้วยยอดจ.ตรัง  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 | 50,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.บางดี  ม.1-ม.12 ต.บางดี | | | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

-33-

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบางดี อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง(จากข้อบัญญัติปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบางดี อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | 40,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี  ม.1-ม.12 ต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางดี  (จากข้อบัญญัติปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 150,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี  ม.1-ม.12 ต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสำรองจ่าย(จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งไว้กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | 456,734.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | * -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลบางดี | 9,200,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานงบกลาง (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ(จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | * -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลบางดี | 3,043,200.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | * -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลบางดี | 72,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (จากข้อบัญญัติ ปี 64 ) | * -สมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บางดี จำนวน 160,000 บาท * -สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางดีจำนวน 20,000 บาท | 180,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | | อบต.  บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้สอย  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 )  \*งานบริหารทั่วไป  \*งานบริหารงานคลัง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  สำนักปลัด 132,000 บาท  -เป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน 1 ตำแหน่ง 112,000 บาท  -ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินกรณีตรวจสอบเขตสาธารณประโยชน์ 20,000 บาท  กองคลัง 108,000 บาท | 240,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บาดี | สนง.ปลัด  กองคลัง |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 )  \*งานบริหารทั่วไป  \*งานบริหารงานคลัง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ  -สำนักปลัด 100,000 บาท  -กองคลัง 30,000 บาท | 130,000.00  ข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  กองคลัง |  |  |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

-37-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกำหนด | 500,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบางดีน่าอยู่ เชิดชูสถาบันรักสามัคคี(จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมพัฒนาสองข้างทางในตำบลบางดี เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ และโอกาสอื่นตามความจำเป็น เช่น ค่าน้ำมันสำหรับถางหญ้าสองข้างทาง ค่าฉีดหญ้าสองข้างทางในหมู่บ้าน ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.  ห้วยยอด | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อปท. (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อปท. | 50,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ  ราชการ พ.ศ. 2540 อบต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 7,500.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | อุดหนุน อบต.ห้วยยอด ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอห้วยยอด  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.ห้วยยอด ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอห้วยยอด | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างสถาบันของรัฐ ในการทำวิจัย สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน | 20,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | กองคลัง  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ | 10,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | สนง.ปลัด  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  (จากข้อบัญญัติฯ ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปี 2564 เช่น ค่าไวนิลประสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | 20,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | กองคลัง  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต / งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (จากข้อบัญญัติฯ  ปี 64 ) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นค่าสำรวจรายการข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับประเภทขนาดลักษณะการใช้ประโยชน์ สามรถประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ชำระภาษีในเขตตำบลบางดี | 300,000.00  งบตามข้อบัญญัติ  ปี 64 | อบต.บางดี | กองคลัง  อบต.  บางดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |